**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ВЕРХНЕХОТЕМЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 02 марта 2022 года № 11**

**Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области**

**в 2022 году**

 В целях своевременной подготовки к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод, недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области в 2022 году и в соответствии с постановлением Администрации Фатежского района Курской области от 17.01.2022 года № 34-па «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Фатежского района Курской области в 2022 году» Администрация Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области постановляет:

 1. Создать противопаводковую комиссию Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области по координации проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод в 2022 году, организации и проведению предупредительных мероприятий по защите от подтопления паводковыми водами населенные пункты и утвердить её состав (приложение №1).

 2.Возложить на комиссию координацию деятельности, связанной с проведением предупредительных противопаводковых мероприятий на территории Верхнехотемльского сельсовета, рассмотрение вопросов планирования и реализации на территории сельсовета мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению воздействия и ликвидации опасных последствий весеннего половодья и паводков.

 3.Утвердить план работы противопаводковой комиссии, состав сил и средств, привлекаемых для возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2022 году (приложение 2).

 4.Контроль за выполнением мероприятий оставляю за собой.

 5. Постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

Глава Верхнехотемльского сельсовета

Фатежского района Г.Г.Матвеев

Приложение №1

к постановлению администрации

Верхнехотемльского сельсовета

от 02 марта 2022 года № 11

 «Об организации и проведении

противопаводковых мероприятий

на территории Верхнехотемльского сельсовета

Фатежского района Курской области в 2022 году»

Состав

противопаводковой комиссии Верхнехотемльского сельсовета по

координации проведения мероприятий, направленных на обеспечение

безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод

в 2022 году

 Матвеев Геннадий Георгиевич - Глава Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области, председатель комиссии;

 Члены комиссии:

 1. Белова Марина Ивановна - заместитель Главы администрации Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области;

 2. Наумова Людмила Алексеевна – директор МКУ «СХО Хотемок»;

 3. Афонин Сергей Николаевич - депутат Собрания депутатов Верхнехотемльского сельсовета Фатежского района Курской области.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Верхнехотемльского сельсовета

от 02 марта 2022 года № 11

 «Об организации и проведении

противопаводковых мероприятий

на территории Верхнехотемльского сельсовета

Фатежского района Курской области в 2022 году»

План

работы противопаводковой комиссии Верхнехотемльского сельсовета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Примечание |
| 1 | Определить силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций | Матвеев Г.Г. – Глава Верхнехотемльского сельсовета | март 2022 года |  |
| 2 | Организовать проверку технического состояния и готовности гидротехнических сооружений (ГТС) к безаварийному пропуску весеннего половодья паводковых вод | Матвеев Г.Г. – Глава Верхнехотемльского сельсовета | март 2022 года |  |
| 3 | Определить мероприятия по инженерной защите населенных пунктов, дорог, мостов, ГТС в период прохождения паводка | Матвеев Г.Г. – Глава Верхнехотемльского сельсовета | март 2022 года |  |
| 4 | Организовать проведение круглосуточного наблюдения за развитием обстановки, возможными местами образования сбора паводковых вод, состоянием ГТС, повышением уровней воды и объемом сбросов воды | Матвеев Г.Г. – Глава Верхнехотемльского сельсовета | март 2022 года |  |
| 5 | На период весеннего половодья определить силы и средства для ликвидации возможных ЧС, сформировать и содержать в постоянной готовности аварийно-технические бригады, полностью оснащенные техникой и авто | Противопаводковая комиссия администрации Верхнехотемльского сельсовета | март 2022 года |  |
| 6 | Проверить готовность системы оповещения и связи для обеспечения своевременной и бесперебойной работы в период весеннего половодья | Противопаводковая комиссия администрации Верхнехотемльского сельсовета | постоянно |  |
| 7 | Обеспечить очистку каналов и кюветов от грязи и снега | Противопаводковая комиссия администрации Верхнехотемльского сельсовета | март 2022 года |  |
| 8 | Обеспечить надежность эксплуатации водохозяйственных сетей | АО «Курскоблводоканал» | март - апрель 2022 года |  |
| 9 | Предусмотреть на период паводка порядок снабжения отселяемого населения продовольствием и питьевой водой | Противопаводковая комиссия администрации Верхнехотемльского сельсовета | отселение не планируется |  |
| 10 | Быть в готовности организовать питание дежурного персонала и привлекаемого личного состава гражданских организаций в период прохождения паводка | Матвеев Г.Г. – Глава Верхнехотемльского сельсовета | март– апрель 2022 года |  |
| 11 | Обеспечить охрану общественного порядка в период прохождения паводковых вод | Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Фатежский» | март - апрель 2022 года |  |
| 12 | Организовать информирование населения через средства массовой информации об обстановке по прохождению весеннего паводка и о состоянии водоисточников и качестве подаваемой воды | Информационные стенды и через контакт с жителями населенных пунктов | март - апрель 2022 года |  |
| 13 | Организовать сбор и обеспечение оперативной информации о прохождении весеннего половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуаций по телефонам 112, 2-16-01 (ЕДДС Фатежского района) | Противопаводковая комиссия администрации Верхнехотемльского сельсовета | март-апрель 2022 года |  |